- 附件2

关于三代TA系统调整情况和切换应急回退

业务安排的说明

为支持基金市场高质量发展，提升我公司TA系统服务能力和效率，我公司正在有序推进新一代开放式基金登记结算系统（以下简称三代TA系统）建设工作，计划年内完成切换上线。现将本次系统调整及切换异常时的应急回退业务安排说明如下：

一、系统调整情况

三代TA系统建设秉持最小化市场影响原则，维持现有业务规则和数据接口不改变，但因系统构架升级等原因，三代TA系统与切换前TA系统（以下简称二代TA系统）在部分非关键业务处理细节有所不同，需特别提醒关注的问题有：

- （一）交易申请单号、TA确认流水号字段编码规则调整。改造前，二代TA系统生成的“申请单编号（AppSheetSerialNo）”“TA确认流水号（TASerialNo）”字段中含6位或8位日期，改造后三代TA系统相关字段无此规则。

- （二）参与机构申报但被TA系统判失败的业务，三代TA系统发送参与机构的回报数据中该笔业务返回代码、出错详细信息以及部分非必填字段的赋值与二代TA系统不同。

请充分评估上述业务变化对贵单位系统和业务的影响，确保系统可以正确处理，业务运作不受影响。

二、系统应急回退业务安排

（一）系统回退的定义

系统回退是指，三代TA系统回报批次文件下发前，如发生异常，需切换回二代TA系统，并回退至申请批次，重新进行待确认、批量调整确认及其它后续批次文件的收发与处理。

系统回退可能会对未收到回报批次文件的：全部管理人、开通接收提前回报批次文件的销售机构造成影响。

（二）系统回退可能导致的问题

系统回退后，对于同一笔交易，三代TA系统与二代TA系统生成接口文件中“TA确认流水号（TASerialNo）”和部分业务的“申请单编号（AppSheetSerialNo）”字段存在差异，该差异可能导致管理人分TA系统、销售系统出现以下问题：

1.管理人处理完成三代TA系统发送的待确认批次文件（53、59）及批量调整确认批次文件（73）后，如TA系统发生回退，管理人分TA系统在读取二代TA系统发送的回报批次文件（54、55、56）时可能报错。

2.开通接收提前确认批次文件的销售机构处理完成三代TA系统发送的提前回报批次文件（04）后，如TA系统发生回退，销售系统在读取二代TA系统发送的全量回报批次文件（04、05、06）时可能报错。

（三）参与机构应对措施

1.管理人应对措施

对于未收到回报批次文件（54、55、56）的管理人，TA系统回退后，中国结算将通过二代TA系统重新下发待确认批次文件（53、59）和批量调整回报批次文件（73），管理人视上述差异的支持情况，按以下两种方式处理：

（1）无法支持上述差异：须重新接收二代TA系统重新下发的待确认批次文件（53、59）和批量调整回报批次文件（73），并接收二代TA系统后续发送的回报批次文件（54、55、56）。

（2）能够支持上述差异，确认不影响分TA系统处理：可以选择不接收二代TA系统重新下发的待确认批次文件（53、59）和批量调整回报批次文件（73），但需支持接收并处理二代TA系统下发的回报批次文件（54、55、56），其中“TA确认流水号”和部分业务的“申请单编号”与待确认批次文件（53、59）中不同。

2.销售机构应对措施

对于开通了接收提前回报批次文件的销售机构，如已收到提前回报批次文件（04），但未收到全量回报批次文件（04、05、06），TA系统回退后，需要配合支持接收并处理二代TA系统下发的全量回报批次文件（04、05、06），其中“TA确认流水号”与提前回报批次文件（04）中不同。

3.已收到回报批次文件的参与机构

对于已收到回报批次文件的管理人（54、55、56）和销售机构（04、05、06），无需配合TA系统回退执行相关操作。